Zápis zo stretnutia č. 12

Tím č. 16

**Dátum a čas stretnutia:** 9.12.2015, 17:00

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, 1.31, Jobsovo softvérové štúdio

**Prítomní:** Mário Csaplár, Michal Dobai, Lukáš Doubravský, Lenka Kutlíková, Martin Petráš, Ondrej Vlček, Erik Bujna

**Zapisovateľ:** Lenka Kutlíková

**Téma stretnutia:**

Zhodnotenie zimného semestra

**Opis stretnutia:**

1. Na začiatku stretnutia sme boli upozornení na slabšie stránky nášho tímu – v Jire je potrebné ku všetkým úlohám doplniť popis. Boli sme oboznámení, že naša dokumentácia spĺňala požiadavky a pripomienky dostaneme neskôr. Tieto pripomienky budú zapracované až do ďalšej verzie dokumentácie.
2. Ukázali sme vedúcemu prototypy z Oculusu. Je potrebné k nim dopracovať dokumentáciu.
3. Dohodli sme sa, že počas skúškového pokračujeme v dvojtýždňových šprintoch, kde budeme riešiť 3 hlavé „story“:
   1. Práca s oculusom
   2. Práca s Kinectom
   3. Analýza 3Dsoftvizu
4. Prioritou je do konca skúškového obdobie získať dáta zo senzorov Oculusu a Kinectu a použiť ich v deme. Interakcia s ním je menej prioritná úloha.
5. Lukáš a Michal boli poverení ukazovať na DOD FIIT Oculus študentom.
6. Na konci stretnutia sme si medzi sebou dohodli úlohy spojené s finalizáciou dokumentácie na zimný semester.

**Rozdelenie úloh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Popis úlohy** | **Vypracuje** |
| 12.1 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | Lenka Kutlíková |
| 12.2 | Nahodiť zápisnice na web | Michal Dobai |
| 12.3 | Vytvoriť exporty z Jiry a pridať ich na stránku | Lenka Kutlíková, Michal Dobai |
| 12.4 | Integrovať dokumentáciu | Mário Csaplár |
| 12.5 | Finalizovať dokumentáciu | Všetci |
| 12.6. | Pripraviť prezentáciu na predmet MIS | Všetci |