Zápis zo stretnutia č. 7

Tím č. 16

**Dátum a čas stretnutia:** 4.11.2015, 17:30

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, 1.31, Jobsovo softvérové štúdio

**Prítomní:** Erik Bujna, Mário Csaplár, Michal Dobai, Lukáš Doubravský, Lenka Kutlíková, Martin Petráš, Ondrej Vlček

**Zapisovateľ:** Lenka Kutlíková

**Téma stretnutia:**

Plánovanie tretieho šprintu, pridelenie úloh

**Opis stretnutia:**

1. Na začiatku stretnutia sme si vyhodnotili čo sme stihli a nestihli v druhom šprinte. V tomto šprinte prebehlo zoznamovanie sa s projektom 3Dsofviz a OpenScreneGraph-om. Vzhľadom na niektoré nedostatky v Jire, task vytvoriť exporty sa posunul do ďalšieho šprintu.
2. Oboznámili sme sa s tým, ktoré náležitosti nemôžu chýbať v dokumentácii.
3. Na stretnutí prebehlo hlasovanie o spôsobe zdieľania potrebných dokumentov na štúdium – zvolil sa Dropbox.
4. Dohodli sme sa ako budeme postupovať pri vytváraní kanálov na Slacku.
5. Odhlasovali sme jazyk dokumentácie, dokumentácia riadenia – slovensky, dokumentácia produktu – anglicky. Vedúcim tímu nám bolo odporučené, aby čo najviac dokumentácie produktu bolo generovanej z kódu.
6. V ďalšej časti stretnutia sme si rozdelili tasky na ďalší šprint a určovali prislúchajúce storypointy.

**Rozdelenie úloh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Popis úlohy** | **Vypracuje** |
| 7.1 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | Lenka Kutlíková |
| 7.2 | Nahodiť zápisnice na web | Michal Dobai |
| 7.3 | Vytvoriť exporty z Jiry a pridať ich na stránku | Lenka Kutlíková, Michal Dobai |
| 7.4 | Vytvoriť základ manažérskej dokumentácie | Mário Csaplár |
| 7.5 | Vytvoriť základ dokumentácie k inžinierskemu dielu | Mário Csaplár |
| 7.6 | Zriadiť remote prístup | Michal Dobai, Lukáš Doubravský |
| 7.7 | Vytvoriť retrospektívy za šprint 1 a 2 | Lenka Kutlíková |
| 7.8 | Kontaktovať ownera Jiry so žiadosťou o admin prístup | Lenka Kutlíková |