Zápis zo stretnutia č. 7

Tím č. 16

**Dátum a čas stretnutia:** 4. 4. 2016 o 16:00

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, Laboratórium Siemens 4.46

**Prítomní:** Erik Bujna, Mário Csaplár, Michal Dobai, Lukáš Doubravský, Lenka Kutlíková, Ondrej Vlček, Martin Petráš

**Zapisovateľ:** Lenka Kutlíková

**Téma stretnutia:**

Postup práce na dokončení finálnej aplikácie

**Opis stretnutia:**

1. Na začiatku stretnutia sme diskutovali o pokroku práce počas tohto šprintu a počas veľkonočných prázdnin. Lukáš a Michal porozprávali o sieťovom prototype - posielajú dáta. Martin poznamenal, že Oculus modul je takmer hotový. Mário identifikoval problém, že počas sviatkov a víkendov je Kinect odpojený.

2. Dohodli sme sa na stretnutí, kde spojíme všetky prototypy a vytvoríme finálnu aplikáciu.

3. Rozdelenie úloh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Popis úlohy** | **Vypracuje** |
| 7.1 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia. | Lenka Kutlíková |
| 7.2 | Nahrať zápisnicu na stránku. | Michal Dobai |
| 7.3 | Integrovať Kinect do finálnej aplikácie | Erik Bujna, Mário Csaplár |
| 7.4 | Dokončenie úloh s Oculus Prototypom | Martin Petráš |
| 7.5 | Vytvorenie aplikácie | Všetci |