Zápis zo stretnutia č. 9

Tím č. 16

**Dátum a čas stretnutia:** 18.11.2015, 18:00

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, 1.31, Jobsovo softvérové štúdio

**Prítomní:** Erik Bujna, Mário Csaplár, Michal Dobai, Lukáš Doubravský, Lenka Kutlíková, Martin Petráš, Ondrej Vlček

**Zapisovateľ:** Lenka Kutlíková

**Téma stretnutia:**

Plánovanie 4. šprintu

**Opis stretnutia:**

1. Vyhodnotili sme si úlohy, ktoré sme počas šprintu stihli. Tasky s oculusom neboli splnené kvôli technickým problémom.
2. Zhodnotili sme ako na tom stojíme s dokumentáciou a rozdelili si časti, ktoré sú potrebné dokončiť.
3. V ďalšej časti stretnutia sme plánovali úlohy na 4. šprint. V jire sme sa rozhodli od tohto šprintu používať „epic“.

**Rozdelenie úloh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Popis úlohy** | **Vypracuje** |
| 9.1 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | Lenka Kutlíková |
| 9.2 | Nahodiť zápisnice na web | Michal Dobai |
| 9.3 | Vytvoriť exporty z Jiry a pridať ich na stránku | Lenka Kutlíková, Michal Dobai |
| 9.4 | Integrovať Dropbox a Jiru do Slacku | Ondrej Vlček |
| 9.5 | Napísať retrospektívu šprintu 3 | Lenka Kutlíková |
| 9.6 | Analyzovať 3Dsoftviz | Mário Csaplár |
| 9.7 | Vytvoriť demo aplikacie pre Oculus | Martin Petráš, Ondrej Vlček |
| 9.8 | Vytvoriť hĺbkovú mapu z Kinectu | Erik Bujna |